Phần 1 - Phân tích hiện trạng

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Vi phạm tiêu chí Detailed Appropriately (D.E.E.P) | Thẻ ở trên cùng có độ ưu tiên cao nhất nhưng thiếu mô tả chi tiết và tiêu chí chấp nhận khiến Developers không rõ yêu cầu. |
| H2 | Sai | Vi phạm tiêu chí Prioritized (D.E.E.P) | Tính năng trang trí giao diện không mang lại giá trị cốt lõi bằng tính năng tự động chia tiền nhưng lại được xếp ưu tiên hơn. |
| H3 | Đúng | — | Thẻ nằm ở cuối cột Product Backlog có độ ưu tiên thấp chỉ cần tiêu đề ngắn và ước lượng sơ bộ là đạt chuẩn chi tiết vừa đủ. |
| H4 | Sai | Vi phạm Quyền sở hữu Product Backlog | Developer không có quyền tự ý thêm và kéo thẻ lên đầu Product Backlog mà phải thông qua Product Owner (Đức). |
| H5 | Sai | Vi phạm Luồng di chuyển quy trình và Định nghĩa xong (DoD) | Bảng thiếu cột kiểm thử/đánh giá chất lượng và việc kéo thẳng thẻ vừa code xong sang Done làm vi phạm tiêu chuẩn hoàn thành. |

Phần 2 - Sửa lỗi & Chuẩn hóa

- H1: Đức (PO) bổ sung mô tả chi tiết, tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) và chia nhỏ thẻ "Làm tính năng đi ghép" thành các User Story cụ thể.

- H2: Đức (PO) di chuyển thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" để phản ánh đúng giá trị nghiệp vụ.

- H4: Tú thảo luận với Đức (PO) về tầm quan trọng của việc tối ưu bản đồ để Đức xem xét, tạo thẻ và xếp thứ tự ưu tiên phù hợp trên Product Backlog.

- H5: Bổ sung cột Code Review và Testing/QA vào giữa In Progress và Done, tạo thành quy trình chuẩn:

Product Backlog→Sprint Backlog→In Progress→Code Review→Testing/QA→Done